|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일정표 | | | | | | | | | | | | |
| 유형 | 요구분석 내용 | | 2월 | | | | | 3월 | | | | |
| 분류 | 세부내용 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 계정 | 로그인 | 로그인 UI 구현,  DB에 들어있는 정보 토대로 계정에 접근 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 회원가입 | 회원가입 UI 구현, DB에 데이터 저장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 서버 통신 | 채팅 | 접속중인 유저  모두에게 채팅 보내기 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 접속중인 유저들 선택,  단체 채팅방 개설해서 대화 가능 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 유저 | 접속중인 유저 리스트 실시간으로 갱신해서 보여줌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 채팅방 | 참여중인 채팅방 리스트 실시간으로 보여줌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DB | 데이터 | 회원가입한 정보들 저장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |